INTEGRANTES DEL EQUIPO: KARLA JOCELYN OCAMPO KNIGHT, SARA CASTRO RODRIGUEZ, ABEL MEZA MORALES, NITCY LIZHEL LIBREROS ANDRADE

# Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

# Github: https://github.com/abelmm1/Proyecto-II

# Sprint Schedule

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de histo  ria | Respon sable | Esta do | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Dí a 5 | Revisió n del Sprint |
| **ID de la**  **historia #1E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea 1: Diseñar y programar el encabezado de la página principal | 2 | Diseña dor web | Hec ho | 1/Sep/23 al 3/Sep/23 |  |  |  |  |  | 4/Sep/ 23 |
| Modificación  Se hacen cambios de imagen detrás del slogan y se cambia el color de todas las páginas. | 5 | Diseñador web | Hecho | 17/Oct/23 |  |  |  |  |  | 18/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #2E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Diseñar el logo y colocar el nombre. | 6 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 19/Sep/23 al 22/Sep/23 |  |  |  |  |  | 23/Sep  /23 |
| **ID de la**  **historia #3E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el menú con las secciones establecidas. | 3 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 1/Oct/23 al 4/Oct/23 |  |  |  |  |  | 6/Oct/ 23 |
| Modificación  Se agrega la sección de “Registro”. | 6 | Desarrollador web 2 | hecho | 24/Oct/23 |  |  |  |  |  | 25/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #4E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar información del negocio y  Novedades. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 7/Oct/23 al 9/Oct/23 |  |  |  |  |  | 10/Oct  /23 |
| Modificación  Se agrega en la página principal los valores de la tienda online | 4 | Desarrollador web 3 | hecho | 23/Oct/23 |  |  |  |  |  | 24/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #5E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el pie de página, la dirección, el correo y teléfono. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 13/Oct/23 al 17/Oct/23 |  |  |  |  |  | 20/Oct  /23 |
| **ID de la**  **historia #6E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el listado de los  Productos. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 21/Oct/23 al 27/Oct/23 |  |  |  |  |  | 28/Oct  /23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 2: Agregar las fotos de los productos. | 6 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 04/Nov/2 3 al 08/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 09/No v/23 |
| Modificación  Selecciones: zapato de piso, tacones, botas, sandalias.  Se agrega otra sección de tenis. | 10 | Desarrollador web 3 | Hecho | 23/Oct/23 |  |  |  |  |  | 24/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #7E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar los botones establecidos. | 3 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 11/Nov  /23 al 14/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 15/No v/23 |
| Modificación  Campo de cantidad de producto | 5 | Desarollador web 2 | En proceso | 18/Oct/23 |  |  |  |  |  | 25/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #8E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el formulario para la pasarela de pagos. | 5 | Desarro llador web 1 | Hec ho | 17/Nov/2 3 al 21/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 22/No v/23 |
| Modificación  Se cambia el diseño del formulario a un diseño minimalista | 5 | Desarrollador web 1 | Hecho | 24/Oct/23 |  |  |  |  |  | 25/Octu/23 |
| **ID de la**  **historia #9E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del formulario de registro:  Nombre, correo y contraseña | 5 | Desarrollador web 1 | Hecho | 24/Oct/23 |  |  |  |  |  | 25/Oct/23 |

**Backlog**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| #1E | Como usuario me gustaría que la página principal cuente con un encabezado llamativo. | Encabezado | Hecho | 5 | Primero | Alta | Página intuitiva de fácil navegación  V2: Se hacen cambios de imagen detrás del slogan y se cambia en todas las páginas el color anterior (#FFAF87) por un color más vivo (#FD92A5) |
| #2E | Como usuario me gustaría que la cabecera cuente con el nombre del negocio y un slogan debajo del menú. | Encabezado | Hecho | 3 | Primero | Alta | Diseño limpio y cálido. |
| #3E | Como usuario me gustaría que la página principal cuente con un menú que contenga las secciones del sitio web. | Menú/ encabezado | Hecho | 6 | Primero | Alta | Debe contener las secciones del sitio web  **Se agrega la sección de “REGISTRO”** |
| #4E | Como usuario me gustaría que la página principal cuente con información del negocio. | Footer | Hecho | 4 | Segundo | Alta | quienes somos  Se agrega en la página principal los valores de la tienda online |
| #5E | Como usuario me gustaría que el sitio web cuente con los datos de contacto del negocio. | Footer | Completado | 4 | Segundo | Alta | Redes sociales, dirección, número. |
| #6E | Como usuario me gustaría un catálogo de productos con fotos en la segunda página. | Catálogo | Hecho | 10 | Tercero | Media | Debe contener fotos y estar organizado.  Secciones: ZAPATO DE PISO, TACONES, BOTAS, SANDALIAS  Se le agrega otra sección (TENIS). |
| #7E | Como usuario me gustaría que debajo de cada producto haya un campo para poder seleccionar la cantidad. | Catálogo | Hecho | 5 | Cuarto | Media | Campo de cantidad de producto.  **REANUDADO** |
| #7.1E | Como usuario me gustaría que debajo de la imagen tenga un botón que diga “comprar” | Catálogo | Hecho | 5 | Cuarto | Media | Botón para comprar |
| ~~#8E~~ | ~~Como usuario me gustaría que al hacer la comprar pueda compartir mis datos de una manera fácil.~~ | ~~Registro~~ | ~~Pendiente~~ | ~~5~~ | ~~Quinto~~ | ~~Media~~ | ~~Diferentes métodos de pago, aceptación de tarjetas bancarias, crédito/debito.~~  Cancelado |
| #8.1E | Como usuario me gustaría que saliera que al hacer clic al botón de comprar me envíe a un formulario | Registro | Hecho | 5 | Quinto | Medio | Diferentes métodos de pago, aceptación de tarjetas bancarias, crédito/debito.  Correo electrónico, nombre, dirección de envío.  **Se modifica el diseño del formulario de modo que se vea visualmente minimalista.** |
| #9E | Como usuario me gustaría que hubiera una página con formulario de registro para que los usuarios tengan un perfil. | Registro | Hecho | 5 | Sexto | Alta | **Datos del formulario de registro: Nombre, correo y contraseña.** |