# Sprint Shedule

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de histo  ria | Respon sable | Esta do | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Dí a 5 | Revisió n del Sprint |
| **ID de la**  **historia #1E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea 1: Diseñar y programar el encabezado de la página principal | 2 | Diseña dor web | Hec ho | 1/Sep/23 al 3/Sep/23 |  |  |  |  |  | 4/Sep/ 23 |
| Modificación  Se hacen cambios de imagen detrás del slogan y se cambia el color de todas las páginas. | 5 | Diseñador web | Hecho | 17/Oct/23 |  |  |  |  |  | 18/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #2E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Diseñar el logo y colocar el nombre. | 6 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 19/Sep/23 al 22/Sep/23 |  |  |  |  |  | 23/Sep  /23 |
| **ID de la**  **historia #3E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el menú con las secciones establecidas. | 3 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 1/Oct/23 al 4/Oct/23 |  |  |  |  |  | 6/Oct/ 23 |
| **ID de la**  **historia #4E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar información del negocio y  Novedades. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 7/Oct/23 al 9/Oct/23 |  |  |  |  |  | 10/Oct  /23 |
| **ID de la**  **historia #5E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el pie de página, la dirección, el correo y teléfono. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 13/Oct/23 al 17/Oct/23 |  |  |  |  |  | 20/Oct  /23 |
| **ID de la**  **historia #6E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el listado de los  Productos. | 4 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 21/Oct/23 al 27/Oct/23 |  |  |  |  |  | 28/Oct  /23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 2: Agregar las fotos de los productos. | 6 | Desarro llador web 3 | Hec ho | 04/Nov/2 3 al 08/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 09/No v/23 |
| **ID de la**  **historia #7E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar los botones establecidos. | 3 | Desarro llador web 2 | Hec ho | 11/Nov  /23 al 14/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 15/No v/23 |
| Modificación  Campo de cantidad de producto | 5 | Desarollador web 2 | En proceso | 18/Oct/23 |  |  |  |  |  | 25/Oct/23 |
| **ID de la**  **historia #8E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1: Programar el formulario para la pasarela de pagos. | 5 | Desarro llador web 1 | Hec ho | 17/Nov/2 3 al 21/Nov/2  3 |  |  |  |  |  | 22/No v/23 |